<Name of the project>

TEST PLAN

Project Code: <Code of the project>

Document Code: <Code of the document >– v<x.x>

<Location, issued date of the Document>

Record of change

*A - Added M - Modified D - Deleted

| Effective Date | Changed Items | A* M, D | Change Description | New Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SIGNATURE PAGE

ORIGINATOR:	<Name>				<Date>

< Role>

REVIEWERS:	<Name>				<Date>

< Role >

<Name, if it’s needed>			<Date>

< Role >

APPROVAL:	<Name>				<Date>

< Role >

TABLE OF CONTENTS

1	INTRODUCTION	6

1.1	Purpose	6

1.2	Definitions, Acronyms, and Abbreviations	6

1.3	References	7

1.4	Background information	7

1.5	Scope of testing	7

1.6	Constraints	8

1.7	Risk list	8

1.8	Training needs	8

2	Requirements for Test	9

2.1	Test items	9

2.2	Acceptance Test Criteria	9

3	TEST STRATEGY	10

3.1	Test types	10

3.1.1	Function Testing	10

3.1.1.1	Function Testing	10

3.1.1.2	Business Cycle Testing	11

3.1.2	User Interface Testing	11

3.1.3	Data and Database Integrity Testing	12

3.1.4	Performance testing	13

3.1.4.1	Performance testing	13

3.1.4.2	Load Testing	14

3.1.4.3	Stress Testing	15

3.1.4.4	Volume Testing	16

3.1.5	Security and Access Control Testing	17

3.1.6	Regression Testing	18

3.2	Test stages	18

4	RESOURCE	20

4.1	Human Resource	20

4.2	Test management	20

5	Test environment	21

5.1	Hardware	21

5.2	Software	21

5.3	Infrastructure	21

6	TEST MILESTONES	22

7	DELIVERABLES	23

Giới thiệu

Mục đích tài liệu

Mục đích của tài liệu này là phác thảo chiến lược, phương pháp kiểm thử và quy trình đảm bảo chất lượng cho website GoShop. Tài liệu này sẽ thiết lập kế hoạch kiểm thử hệ thống. Kế hoạch này cho phép nhóm phát triển, các nhà phân tích và ban quản lý dự án phối hợp nỗ lục và quản lý hiệu quả việc kiểm thử trang web GoShop. Quy trình đảm bảo chất lượng (QA) được nêu trong Kế hoạch Kiểm thử Hệ thống này sẽ đảm bảo website GoShop được triển khai thành công và đúng tiến độ. Đối tượng hướng đến của tài liệu này  là tất cả các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án GoShop website.

Definitions, Acronyms, and Abbreviations

Phần phụ này cung cấp định nghĩa của tất cả các thuật ngữ, từ viết tắt và chữ viết tắt cần thiết để diễn giải đúng Test plan.

| Abbreviations | Description | Note |
| --- | --- | --- |
| AT | Acceptance test |  |
| B Voucher | Bug voucher |  |
| DMS | Defect Management System (Fsoft tool) |  |
| ES | Enhance Specification |  |
| IT | Integration test |  |
| PM | Project Manager |  |
| PTL | Project Technical Leader |  |
| PT/TT | Program test/ Total test |  |
| P Voucher | Program voucher |  |
| QA | Quality Assurance |  |
| QUP | Quality up |  |
| SRS | Software Requirement Specification |  |
| ST | System test |  |
| TP | Test Plan |  |
| TC | Test Case |  |
| TR | Test Report |  |
| UAT | User Acceptance test |  |
| UT | Unit test |  |

References

Phần này cung cấp danh sách đầy đủ tất cả các tài liệu được tham chiếu ở những nơi khác trong Kế hoạch Kiểm tra. Vui lòng xác định từng tài liệu theo tiêu đề, Tác giả, Phiên bản và Ngày hiệu lực.

| Title/File name | Author | Version | Effective Date |
| --- | --- | --- | --- |

Background information

- GoShop là một website bán sản phẩm nội thất trực tuyến, hiện tại website đang được chạy trên nền tảng Github Actions. Với phần Frontend được viết bằng TypeScript và sử dụng thư viện ReactJS, phần backend được được sử dụng NodeJS và ExpressJS, và phần cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL. Ngoài ra còn có một số công nghệ khác như Firebase để hỗ trợ các tác vụ đăng ký/đăng nhập bằng tài khoản Google, lưu các dữ liệu realtime. Stripe để thanh toán và Prisma dùng để làm việc với cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn. Kỳ vọng của của GoShop Website với ứng dụng bao gồm 2 phần:

- Phần chức năng Frontend dùng để Website tương tác với người mua.

- Các chức năng Backend với trọng tâm chủ yếu là việc đảm bảo logic hệ thống vận hành trơn tru.

- Trọng tâm chủ yếu là triển khai ứng dụng không có lỗi thành công. Mục tiêu chính 		của Kế hoạch Kiểm tra này là xác định phương pháp luận để kiểm tra ứng dụng 			website GoShop và đảm bảo:

- Hệ thống thực hiện tốt các chức năng kinh doanh.

- Các thay đổi, cải tiến mới không làm ảnh hưởng đến các chức năng kinh doanh hiện tại.

Scope of testing

Phạm vi kiểm thử của dự án GoShop tập trung vào việc xác minh và đảm bảo các chức năng chính của hệ thống thương mại điện tử hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ và mang lại trải nghiệm người dùng ổn định.

Phạm vi bao gồm:

- Chức năng người dùng (Frontend):

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.

- Xem danh mục sản phẩm và chi tiết sản phẩm.

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo tiêu chí.

- Thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

- Thực hiện quy trình thanh toán (checkout).

- Xem lịch sử và trạng thái đơn hàng.

Chức năng quản trị (Admin):

- Quản lý danh mục và sản phẩm.

- Quản lý người dùng, đơn hàng

Kiểm thử tích hợp (Integration Test):

- Kiểm tra luồng dữ liệu giữa Frontend – Backend – Cơ sở dữ liệu.

- Kiểm thử các API chính như đăng nhập, thanh toán, và truy xuất sản phẩm.

- Kiểm thử giao diện và khả năng sử dụng (UI/UX Test):

- Đảm bảo bố cục, màu sắc, và trải nghiệm người dùng nhất quán.

Kiểm thử hồi quy (Regression Test):

- Đảm bảo các chức năng cũ vẫn hoạt động bình thường sau khi cập nhật hoặc thêm mới tính năng.

1.5.1    Testing Phases

Bảng sau đây liệt kê các giai đoạn khác nhau của quá trình kiểm tra website GoShop và team chịu trách nhiệm.

| Giai đoạn | Team chịu trách nhiệm |
| --- | --- |
| Unit Testing | Developmemt Team |
| Integration Testing | Testing Team |
| System Testing | Testing Team |
| User Acceptance Testing | GoShop User |

1.5.2    Not in scope

- Kiểm thử hiệu năng ở quy mô lớn (load/stress test).

- Kiểm thử bảo mật nâng cao (penetration testing).

- Tích hợp với các hệ thống thanh toán quốc tế hoặc nền tảng bên thứ ba chưa hoàn thiện.

- Kiểm thử trên các trình duyệt hoặc thiết bị không được GoShop hỗ trợ chính thức.

Constraints

Trong quá trình kiểm thử hệ thống GoShop, một số ràng buộc đã được xác định có thể ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ hoặc chất lượng của hoạt động kiểm thử. Các ràng buộc này bao gồm:

Môi trường kiểm thử (Test Environment)

Môi trường kiểm thử có thể khác với môi trường triển khai thực tế (production) do hạn chế về tài nguyên máy chủ và thiếu một số hệ thống bên ngoài như cổng thanh toán (VNPay, PayPal) hoặc dịch vụ gửi email tự động.

→ Điều này dẫn đến việc một số chức năng (như xác thực thanh toán, gửi thông báo email) chỉ có thể được mô phỏng thay vì kiểm thử đầy đủ đầu-cuối.

Phụ thuộc vào hệ thống bên ngoài (External System Dependencies)

Một số hệ thống bên thứ ba (ví dụ: VNPay, PayPal, Google Maps API) không thể truy cập đầy đủ trong giai đoạn kiểm thử.

→ Các chức năng này sẽ được kiểm thử bằng dữ liệu giả lập (mock data) hoặc endpoint tạm thời, có thể làm giảm độ chính xác của kết quả kiểm thử.

Giới hạn về thời gian (Schedule Constraints)

Giai đoạn kiểm thử phải bám sát với chu kỳ phát hành ngắn của nhóm phát triển (theo từng sprint hàng tuần).

→ Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc bàn giao bản build có thể rút ngắn thời gian kiểm thử, khiến một số bài kiểm thử hồi quy không thể thực hiện đầy đủ.

Giới hạn về công cụ (Tool Constraints)

Một số công cụ kiểm thử hiệu năng (như JMeter, Selenium Grid) chưa được thiết lập hoàn chỉnh do giới hạn về hạ tầng.

→ Việc kiểm thử tải và hiệu năng có thể phải thực hiện thủ công hoặc dời sang giai đoạn sau.

Giới hạn về thiết bị và trình duyệt (Device and Browser Coverage)

Kiểm thử chủ yếu được thực hiện trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Edge và Firefox. Hiện chưa có điều kiện kiểm thử đầy đủ trên Safari hoặc các thiết bị di động đa dạng.

→ Có thể bỏ sót một số lỗi về giao diện hoặc khả năng hiển thị trên các nền tảng không được kiểm thử.

Giới hạn về dữ liệu (Data Privacy Limitations)

Do yêu cầu bảo mật, nhóm kiểm thử không được sử dụng dữ liệu người dùng thật từ môi trường sản xuất.

→ Dữ liệu kiểm thử phải được tạo thủ công hoặc ẩn danh, có thể không phản ánh hoàn toàn tình huống thực tế.

Risk list

Danh sách các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình kiểm thử GoShop website. Cùng với đó là biện pháp giảm thiểu.

- Môi trường kiểm thử chưa được thiết lập đúng cách:

+ Mức độ ảnh hưởng: Cao.

+ Gỉam thiểu: Kiểm tra cấu hình trước mỗi build.

- Dữ liệu dùng để kiểm thử thiểu hoặc chưa đầy đủ:

+ Mức độ ảnh hưởng: Trung bình.

+ Gỉam thiểu: Chuẩn bị bộ dữ liệu kiểm thử tốt hơn.

- Lỗi cổng thanh toán Stripe

+ Mức độ ảnh hưởng: Cao

+ Gỉam thiểu: Kiểm tra lại công thanh toán.

- Các module Tìm Kiếm hoặc Lọc hoạt động chậm

+ Mức độ ảnh hưởng; Trung bình.

+ Gỉam thiểu: Sử dụng bộ dữ liệu test có kích thước vừa đủ.

- Giao diện hiển thị sai giữa các trình duyệt hoặc thiết bị

+ Mức độ ảnh hưởng: Cao

+ Gỉam thiểu: Test trên nhiều môi trường

Requirements for Test

Test Item

Danh sách bên dưới đây sẽ xác định các trường hợp sử dụng, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, đã được xác định là mục tiêu kiểm thử.

| Thứ tự | Tên của chức năng và functions | Phác thảo của tính năng và function | Number of Test case(Estimate) | Ghi chứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danh mục sản phẩm | Kiểm tra chức năng hiển thị, sắp xếp, lọc, tìm kiếm sản phẩm | 4 | Không có |
|  | Đăng Nhập/Đăng Ký | Kiểm tra email và password người dùng nhập có hợp lệ không, kiểm tra chức năng đăng nhập/đăng ký có hoạt động đúng khi người dùng đã nhập thông tin chính xác, kiểm tra chức năng đây nhập có trả về đúng màn hình theo vai trò của tài khoản người dùng không | 5 | Không có |
|  | Shopping Cart | Kiểm tra người mua có thể thêm sản phẩm, sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng, xóa sản phẩm trong giỏ hàng, kiểm tra hệ thống có tính đúng tổng số tiền theo giỏ hàng khong và kiểm tra thanh toán giỏ hàng. | 5 | Tổng số tiền bao gồm số tiền theo số lượng sản phẩm, |
|  | Payment Process | Kiểm tra quy trình thanh toán, địa chỉ giao hàng đã được nhập chính xác chưa, kiểm tra phương thức thanh toán, kiểm tra khi người dùng thanh toán có nhận được email phản hồi không. | 4 | Kiểm tra email phản hồi bao gồm cả 2 trường hợp thanh toán thành công và thanh toán thất bại |
|  | Order History | Kiểm tra người dùng xem lại đơn hàng cũ | 1 | Không có |
|  | Favorite Product | Kiểm tra người dùng có thể thêm, xóa sản phẩm trong danh sách sản yêu thích | 2 | Không có |
|  | Account Information Management | Kiểm tra người dùng có thể thêm, sửa, xóa thông tin cá nhân trong tài khoản | 3 | Bao gồm cả người mua và người quản trị |
|  | Product Management | Kiểm tra xem người quản trị có thể thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm và cập nhật số lượng tồn kho sản phẩm | 4 | Không có |
|  | Account Management | Kiểm tra người quản trị có thể thêm tài khoản, cập nhật thông tin tài khoản và xóa tài khoản khỏi hệ thống không | 3 | Không có |
|  | View All Order History | Kiểm tra người quản trị có thể xem toàn bộ đơn hàng có trong cơ sở dữ liệu | 1 | Không có |
|  | Security và Access Control | Kiểm tra quyền truy cập, session | 2 | Đảm bảo rằng người dùng không thể truy cập trang quản trị hệ thống. |
|  | Responsive UI | Kiển tra giao diện website trên các thiết bị (PC, tablet, mobile) | 3 | Không có |

  - Vậy có ước tính ban đầu có tổng cộng là: 37 test cases

Tiêu chí chấp nhận kiểm thử

Tiêu chí chấp nhận kiểm thử – GoShop

- Bao phủ kiểm thử ≥ 95% chức năng.

- Tỷ lệ test case pass ≥ 90%.

- Không có lỗi Critical/High severity..

- Statement coverage ≥ 90%, Branch ≥ 95%.

- Hiệu năng tải trang ≤ 3 giây.

- Mật khẩu mã hóa, không lộ dữ liệu người dùng.

- Trưởng nhóm xác nhận trước chuyển sang UAT.

TEST STRATEGY

Chiến lược kiểm thử của GoShop tập trung vào việc đảm bảo toàn bộ quy trình mua sắm trực tuyến hoạt động ổn định, chính xác và thân thiện với người dùng. Hoạt động kiểm thử sẽ được thực hiện theo hướng kết hợp giữa kiểm thử tự động và kiểm thử thủ công.

Cụ thể, Cypress sẽ được sử dụng để tự động hóa các kịch bản kiểm thử giao diện như đăng ký, đăng nhập, quản lý giỏ hàng, thanh toán và xem lịch sử đơn hàng. Postman được dùng để kiểm thử các API quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và khả năng phản hồi của hệ thống. Ngoài ra, kiểm thử hồi quy sẽ được tiến hành định kỳ sau mỗi lần cập nhật để xác nhận rằng các chức năng hiện có vẫn hoạt động bình thường.

Mục tiêu chính của chiến lược kiểm thử là phát hiện sớm lỗi, đảm bảo chất lượng sản phẩm, và xác minh hệ thống GoShop đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ trước khi triển khai chính thức.

Test types

Bảng sau liệt kê các loại test sẽ được thực hiện trong quá trình kiểm tra website GoShop và team chịu trách nhiệm

| Activity | Team chịu trách nhiệm |
| --- | --- |
| Functionally Testing | Được thực hiện bởi nhóm kiếm thử trong giai đoạn Integration Testing hoặc System Testing để đáp ứng yêu cầu chức năng đã thống nhất của ứng dụng website GoShop. Các chức năng sau sẽ được kiểm tra: 1. Đăng Ký 2. Đăng Nhập 3. Giỏ Hàng 4. Thanh Toán 5. Danh Mục Sản Phẩm - Sản Phẩm Yêu Thích 7 Quản Lý Sản Phẩm 8 Kiểm Tra Toàn Bộ Đơn Hàng 9 Quản Lý Tài Khoản Người Dùng. Tất cả các tính năng được kiểm thử sẽ được mô tả chi tiết trong tài liệu về Test Scenario và Test Case . |
| Database Testing | Được thực hiện bởi nhóm kiểm thử trong giai đoạn Integration Testing hoặc System Testing để xác định cơ sở dữ liệu chứa thông tin của GoShop website quản lý, chạy truy vấn và đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu của người dùng. |
| Security Testing | Được thực trong giai đoạn Integration Testing hoặc System Testing để đáp ứng các yêu cầu bảo mật đã thỏa thuận cửa GoShop Website. |
| GUI và Usability Testing | Được thực hiện trong giai đoạn Integration Testing hoặc System Testing dể đáp ứng giao diện người dùng được thiết kế đúng, dễ nhìn, dễ dùng và trải nghiệm người dùng. |
| Performance và Load/Volume Testing | Được thực hiện trong giai đoạn System Testing nhằm đo lường hiệu suất hệ thống - tốc độ, khả năng chịu tải (load), và khối lượng dữ liệu (volume). |
| Code Testing | Được thực hiện trong giai đoạn Unit Testing nhằm đảm bảo từng phẩn mã (method, function) hoạt động đúng. |
| Regression Testing | Được thực hiện trong giai đoạn Integration Test hoặc System Testing để thử nghiệm lại toàn bộ hệ thống sau khi đã thực hiện chỉnh sửa hoặc cập nhật nhằm đảm bảo không có thay đổi không mong muốn nào được đưa và hệ thống. |
| Smoke Testing | Được thực hiện trong giai đoạn Uinit Testing nhằm xác định rằng bản build mới ổn định và tiếp tục được test sâu hơn. |
| Compatibility Testing | Được thực hiện trong giai đoạn Integration Testing hoặc System Testing để kiểm tra website có tương thích với cấu hình của các trình duyệt hay không. a. Google Chrome b. Mozilla Firefox c. Opera d. Mircosoft Edge e. Brave |
| Interface Testing | Được thực hiện trong quá trình Unit Testing. Nhằm kiểm tra sự giao tiếp giữa các hệ thống hoặc module có hoạt động đúng hay không. |
| Adhoc Testing | Được thực hiện trong giai đoạn Integration Testing hoặc System Testing để kiểm tra. Các lỗi bất thường không thường gặp trong các hành vi không thường thấy. |

    - Function Testing

Đăng Nhập

| Test Objective: | Đảm bảo chức năng đăng nhập của hệ thống GoShop hoạt động chính xác, bao gồm việc xử lý thông tin đầu vào của người dùng, xác thực tài khoản, và điều hướng đến trang chính sau khi đăng nhập thành công. |
| --- | --- |
| Technique: | Thực hiện kiểm thử chức năng đăng nhập dựa trên các luồng và kịch bản sử dụng (use case) khác nhau bằng cách nhập dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để xác minh: Kết quả mong đợi xảy ra khi người dùng nhập thông tin hợp lệ (đăng nhập thành công và được chuyển đến trang chủ). Thông báo lỗi hiển thị chính xác khi người dùng nhập sai email, mật khẩu hoặc để trống trường thông tin. Các quy tắc nghiệp vụ được áp dụng đúng, ví dụ: tài khoản bị khóa không thể đăng nhập, mật khẩu phải chính xác theo quy định. Công cụ kiểm thử: Cypress (tự động hóa kiểm thử giao diện) và Postman (kiểm thử API xác thực người dùng). |
| Completion Criteria: | Tất cả các trường hợp kiểm thử (test cases) đã được thực hiện. Tất cả các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử đã được sửa và xác nhận (closed). Hệ thống phản hồi đúng theo yêu cầu đặc tả. |
| Special Considerations: | Phụ thuộc vào trạng thái của máy chủ xác thực (Authentication Server). Cần có dữ liệu người dùng mẫu (test accounts) trong cơ sở dữ liệu để tiến hành kiểm thử. Kiểm thử cần được tiến hành trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge, Firefox, Brave) để đảm bảo tính tương thích. |

Danh mục sản phẩm

| Test Objective | Đảm bảo người mua có thể xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết sản phẩm một cách chính xác theo yêu cầu nghiệp vụ. |
| --- | --- |
| Technique: | Thực hiện kiểm thử từng chức năng trong quy trình duyệt sản phẩm: Xem danh mục sản phẩm hiển thị đầy đủ và đúng thông tin. Kiểm tra tính năng tìm kiếm và lọc sản phẩm hoạt động đúng theo từ khóa, giá, hoặc danh mục. Kiểm tra trang chi tiết sản phẩm hiển thị hình ảnh, mô tả, và giá chính xác. Dữ liệu hợp lệ (sản phẩm tồn tại) trả về kết quả chính xác. Dữ liệu không hợp lệ (tên sản phẩm không tồn tại) hiển thị thông báo phù hợp. Công cụ kiểm thử: Cypress (UI automation) và Postman (API kiểm thử lấy danh sách sản phẩm). |
| Completion Criteria: | Tất cả các test case về duyệt sản phẩm được thực thi đầy đủ. Tất cả các lỗi hiển thị, sai dữ liệu hoặc logic tìm kiếm được xử lý và xác nhận. |
| Special Considerations: | Phụ thuộc vào dữ liệu sản phẩm trong cơ sở dữ liệu (DB seed). Kiểm thử cần thực hiện trên các kích thước màn hình khác nhau (desktop, mobile). |

    - 3.1.1.3. Giỏ hàng

| Test Objective | Đảm bảo chức năng giỏ hàng cho phép người dùng thêm, sửa, xóa và cập nhật sản phẩm trong giỏ chính xác, đồng thời tính tổng tiền tự động. |
| --- | --- |
| Technique: | Thực hiện kiểm thử theo luồng chức năng: Thêm sản phẩm vào giỏ với dữ liệu hợp lệ → sản phẩm được thêm và tổng giá trị cập nhật đúng. Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ → tổng tiền thay đổi chính xác. Xóa sản phẩm khỏi giỏ → sản phẩm biến mất khỏi danh sách và tổng tiền cập nhật lại. Thêm sản phẩm với dữ liệu không hợp lệ (số lượng âm hoặc vượt quá hàng tồn) → hiển thị thông báo lỗi thích hợp. Công cụ kiểm thử: Cypress (mô phỏng thao tác người dùng) và Postman (kiểm thử API giỏ hàng). |
| Completion Criteria: | Tất cả các test case liên quan đến thêm, sửa, xóa được thực thi. Không còn lỗi tính toán hoặc hiển thị thông tin giỏ hàng.xử lý và xác nhận. |
| Special Considerations: | Phụ thuộc vào trạng thái đăng nhập của người dùng. Cần kiểm thử cả khi người dùng đăng nhập và chưa đăng nhập (giỏ hàng tạm thời). |

3.1.1.4. Quy trình thanh toán

| Test Objective | Đảm bảo quy trình thanh toán diễn ra trơn tru, bao gồm nhập thông tin người mua, xác nhận đơn hàng, xử lý thanh toán và hiển thị kết quả chính xác. |
| --- | --- |
| Technique: | Thực hiện kiểm thử theo luồng chức năng: Nhập dữ liệu hợp lệ (địa chỉ, phương thức thanh toán, sản phẩm hợp lệ) → đơn hàng được tạo thành công. Nhập dữ liệu không hợp lệ (thiếu địa chỉ, thẻ hết hạn, sản phẩm hết hàng) → hiển thị thông báo lỗi thích hợp. Kiểm tra tích hợp API thanh toán nội bộ (Payment API) phản hồi đúng định dạng và trạng thái. Kiểm tra trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán (Pending → Completed), cập nhật tồn kho. Công cụ kiểm thử: Cypress, Postman, Stripe Test Dashboard |
| Completion Criteria: | Tất cả các test case thanh toán đã được chạy và xác nhận. Không có lỗi nghiêm trọng hoặc sai luồng nghiệp vụ. |
| Special Considerations: | Phụ thuộc vào trạng thái kết nối mạng và cổng thanh toán. Dữ liệu đơn hàng cần được reset hoặc rollback sau mỗi lần kiểm thử. |

    - User Interface Testing

< User Interface (UI) testing verifies a user’s interaction with the software. For more details, refer to the sample in Guideline Test Plan >

| Test Objective: | <Verify the following: Navigation through the target-of-test properly reflects business functions and requirements, including window-to-window, field-to-field, and use of access methods (tab keys, mouse movements, accelerator keys) Window objects and characteristics, such as menus, size, position, state, and focus conform to standards. > |
| --- | --- |
| Technique: | <Create or modify tests for each window to verify proper navigation and object states for each application window and objects. > |
| Completion Criteria: | <Each window successfully verified to remain consistent with benchmark version or within acceptable standard> |
| Special Considerations: | <Not all properties for custom and third party objects can be accessed. > |

    - Database Testing

Cơ sở dữ liệu của GoShop sẽ được kiểm thử theo các khía cạnh sau:

Kiểm thử cấu trúc cơ sở dữ liệu (Schema Testing):

Kiểm tra các bảng (tables), khóa chính/khóa ngoại, ràng buộc (constraints), trigger, view và stored procedure được thiết kế đúng theo mô hình ERD và yêu cầu nghiệp vụ.

Đảm bảo các mối quan hệ giữa bảng (ví dụ: sản phẩm – danh mục, đơn hàng – người dùng) hoạt động đúng và không bị lỗi sau quá trình cập nhật hoặc migrate dữ liệu.

Kiểm thử dữ liệu vận hành (Data Validation Testing):

Đảm bảo cơ sở dữ liệu lưu trữ và truy xuất chính xác các thông tin do hệ thống GoShop quản lý, bao gồm người dùng, sản phẩm, đơn hàng, và giỏ hàng.

Thực hiện các truy vấn kiểm thử (query test) để xác minh kết quả trả về đúng với dữ liệu mong đợi và phản hồi trong thời gian hợp lý.

Các vấn đề cần kiểm thử:

- Lỗi toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity Errors):

Dữ liệu thiếu, trùng lặp hoặc sai định dạng trong các bảng (ví dụ: đơn hàng không có người dùng, sản phẩm không có danh mục).

- Lỗi đầu ra (Output Errors):

Lỗi khi thực hiện các thao tác ghi, sửa, xóa hoặc truy xuất dữ liệu (CRUD operations).

Lỗi trong việc hiển thị hoặc xử lý dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu (ví dụ: sai giá sản phẩm, số lượng tồn không cập nhật).

    - Performance and Load testing

      - Performance testing

Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) nhằm xác minh thời gian phản hồi và khả năng chịu tải của ứng dụng GoShop trong các điều kiện sử dụng cao điểm.

Mục đích của kiểm thử hiệu năng là đánh giá mức độ ổn định, tốc độ và khả năng mở rộng của hệ thống khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

      - Load Testing

Kiểm thử tải (Load Testing) là một loại kiểm thử hiệu năng nhằm đánh giá hành vi và khả năng hoạt động của hệ thống GoShop khi chịu các mức tải khác nhau.

Mục tiêu của kiểm thử tải là xác định giới hạn mà ứng dụng có thể đáp ứng yêu cầu của người dùng mà vẫn duy trì được hiệu suất ổn định và phản hồi hợp lý.

Trong quá trình kiểm thử, hệ thống GoShop sẽ được mô phỏng với nhiều mức tải tăng dần — từ tải trung bình (số lượng người dùng tương ứng với điều kiện vận hành bình thường) đến tải cao (điều kiện người dùng truy cập đồng thời lớn nhất).

Kết quả thu được sẽ giúp xác định điểm giới hạn tải (load threshold) và vùng hiệu suất tối ưu của hệ thống

      - Stress Testing

Kiểm thử chịu tải (Stress Testing) là một loại kiểm thử hiệu năng được thực hiện nhằm đánh giá khả năng chịu đựng và phục hồi của hệ thống GoShop khi hoạt động trong điều kiện cực hạn, chẳng hạn như khi tài nguyên bị giới hạn hoặc lượng truy cập vượt xa mức tải dự kiến.

Mục đích của kiểm thử chịu tải là xác định điểm phá vỡ (breaking point) của hệ thống — tức là ngưỡng mà tại đó ứng dụng bắt đầu phản hồi chậm, gặp lỗi, hoặc ngừng hoạt động, từ đó đánh giá mức độ ổn định và khả năng phục hồi (recovery capability) của hệ thống sau sự cố.

      - Volume Testing

Kiểm thử khối lượng dữ liệu (Volume Testing) là loại kiểm thử được thực hiện nhằm đánh giá khả năng xử lý và hiệu suất của hệ thống GoShop khi làm việc với lượng dữ liệu lớn, nhằm xác định xem phần mềm có gặp giới hạn hoặc lỗi khi dung lượng dữ liệu vượt ngưỡng cho phép hay không.

Mục tiêu của kiểm thử này là đảm bảo GoShop có thể xử lý, lưu trữ và truy xuất dữ liệu lớn một cách ổn định và hiệu quả, đặc biệt trong các hoạt động liên quan đến sản phẩm, đơn hàng và người dùng.

    - Security Testing

Kiểm thử bảo mật (Security Testing) là quá trình kiểm tra và đánh giá các cơ chế bảo mật trong hệ thống GoShop nhằm đảm bảo dữ liệu người dùng, thông tin giao dịch và các chức năng quan trọng không bị truy cập, sửa đổi, hoặc khai thác trái phép.

Mục tiêu của kiểm thử này là phát hiện các lỗ hổng (vulnerabilities) trong ứng dụng web, cơ sở dữ liệu và các API tích hợp (đặc biệt là Stripe), từ đó đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của hệ thống trước khi triển khai chính thức.

    - Regression Testing

Kiểm thử hồi quy (Regression Testing) là hoạt động kiểm thử bảo trì quan trọng nhằm đảm bảo rằng các thay đổi, cập nhật hoặc sửa lỗi trong hệ thống GoShop không gây ra lỗi mới hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến các chức năng đã hoạt động ổn định trước đó.

Mục tiêu của kiểm thử hồi quy là xác minh rằng toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động đúng như mong đợi sau mỗi lần chỉnh sửa mã nguồn, nâng cấp chức năng hoặc triển khai bản cập nhật.

    - Interface Testing

- Kiểm thử giao diện (Interface Testing) được thực hiện nhằm đảm bảo các thành phần    trong hệ thống GoShop giao tiếp và trao đổi dữ liệu đúng cách.

- Mục tiêu của kiểm thử này là xác minh tính toàn vẹn của luồng dữ liệu giữa các module nội bộ và các dịch vụ bên ngoài, đặc biệt là với API tích hợp.

    - Adhoc Testing

- Kiểm thử ngẫu nhiên (Adhoc Testing) được thực hiện không theo kế hoạch hay kịch      bản cụ thể, nhằm phát hiện các lỗi không lường trước thông qua kinh nghiệm và trực giác của người kiểm thử.

    - GUI and Usability Testing

- Kiểm thử GUI và tính khả dụng nhằm đánh giá  độ thân thiện, dễ sử dụng và nhất quán         của hệ thống GoShop, đảm bảo rằng người dùng có thể tương tác trực quan và thuận tiện.

    - Smoke Testing

- Là quá trình kiểm tra nhanh các chức năng cốt lõi của hệ thống GoShop sau kh ibuild                         mới được triển khai, để xác định xem hệ thống có ổn định đủ để tiếp tục các giai đoạn kiểm thử sâu hơn hay không.

    - Compatibility Testing

- Kiểm thử tương thích (Compatibility Testing) được thực hiện để đảm bảo ứng dụng GoShop hoạt động ổn định trên nhiều môi trường khác nhau, bao gồm trình duyệt, hệ điều hành và thiết bị.

Test stages

| Type of Tests | Stage of Test |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unit | Integration | System | Acceptance |
| <Function Test > | X | X | X | X |
| <User Interface test> | X |  | X |  |
| <Performance Tests (Performance profiles of individual components)> | X | X |  |  |
| <Load, Stress, Volume test> |  |  | X | X |
| <Security test> | X |  | X |  |
| <Database test> |  | X | X |  |
| <Adhoc test> |  | X | X |  |
| <GUI và Usability Testing> |  | X | X |  |
| <Code Testing> |  | X | X |  |
| <Smoke Testing> |  | X | X |  |
| <Compatibility Testing> |  | X | X |  |

RESOURCE

Human Resource

Bảng này chỉ ra những người thuộc đôi testing của dự án GoShop

| Worker/Doer | Role | Specific Responsibilities/Comments | Location |
| --- | --- | --- | --- |
| Đỗ Tấn Lộc | Test Leader |  | < Đại học Sài Gòn> |
| Nguyễn Hữu Anh Khoa | Tester |  | < Đại học Sài Gòn> |
| Võ Văn Luân | Tester |  | < Đại học Sài Gòn> |
| Lê Duy Tín | Tester |  | <Đại học Sài Gòn> |

Test management

Test environment

Hardware

Software

Infrastructure

| Purpose | Tool | Vendor/In-house | Version |
| --- | --- | --- | --- |

TEST MILESTONES

<Separate test milestones, which should be identified to communicate project status accomplishments>

| Milestone Task | Effort (pd) | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- |
| <Create Unit Test Plan> |  |  |  |
| <Review & update UTP> |  |  |  |
| <Create Unit Test case> |  |  |  |
| <Review & update UTC> |  |  |  |
| <Create Test Plan> |  |  |  |
| <Review & update TP> |  |  |  |
| <Create Integration Test case> |  |  |  |
| Review & Update Integration TC> |  |  |  |
| <Create System Test case> |  |  |  |
| <Review & Update System TC> |  |  |  |
| <Execute Unit Test> |  |  |  |
| <Execute Integration test> |  |  |  |
| <Execute System test> |  |  |  |

DELIVERABLES

<Define delivery of Testing. Refer to Project Plan for more details.>.

| No | Deliverables | Language | Delivered Date |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <Unit Test Plan> |  |  |
|  | <Test Plan> |  |  |
|  | <Unit Test cases> |  |  |
|  | <Integration Test Cases> |  |  |
|  | <System Test cases> |  |  |
|  | <Defect log> |  |  |
|  | <Test reports> |  |  |

Note: * <YY-MM-DD> is only used when customer is Japanese.

Content guideline in <> must be deleted when finish test plan.